附件 1：

| 序号 | 县（市、区） | 机构名称 | 申报补助类别 | 类型 | 用地方式 | 建设进度 | 申报新增建筑面积 （㎡） | 总投资（万元） | 申报新增床位数 （张） | 申请省级资金（万元） | 申请市级资金（万元）） | 核实面积（㎡ | 核实床位 ） 数 （张） | 拟审批意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滕州市 | 山东德润金龄康养发展有限公司(原滕州市综合养老服务中心） | 新建补助 | 护理型养老机构 | 划拨土地建设 | 投入使用 | 40144 | 1000 | 860 | 860 | 258 | 40144 | 860 | 经审核，该项目已建成投入使用，申报材料齐全，实际投入新增床位数量为860张，建议省级资金补助860张*10000元/张=860万元、市级资金补助860张*3000元/张=258万元。 |

## 护理型养老机构一次性建设补助项目审核表

附件2：

## 特困人员供养设施（敬老院）一次性建设补助项目审核表

| 序号 | 县（市、区） | 机构名称 | 申报补助类别 | 建设进度 | 申请情况 | 核定新建（改造）床位数 | 拟审批意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 申请补贴床位数 （张） | 补贴 进度 | 申请省级资金（万元） | 申请市级资金（万元） |  |  |
| 1 | 峄城区 | 峄城区底阁镇敬老院 | 改造 | 已开工 | 80 | 未补贴 | 24 | 8 | 80 | 经审核，该项目已开工，建议拨付核定床位补助70%的资金，省级补贴80张*3000元/张*0.7=16.8万元，市级补助80张*1000元/张*0.7=5.6万元。 |
| 2 | 山亭区 | 凫城镇敬老院 | 改造 | 已开工 | 80 | 未补贴 | 24 | 8 | 80 | 经审核，该项目已开工，建议拨付核定床位补助70%的资金，省级补贴80张*3000元/张*0.7=16.8万元，市级补助80张*1000元/张*0.7=5.6万元。 |
| 3 | 滕州市 | 滕州市第一敬老院 | 改造 | 已开工 | 100 | 未补贴 | 30 | 10 | 83 | 经审核，该项目已开工，依据消防检测面积该机构总面积共2500平方，应改造床位83张。建议拨付核定床位补助70%的资金，省级补贴83张*3000元/张*0.7=17.43万元，市级补助83张*1000元/张*0.7=5.81万元。 |
| 4 | 滕州市 | 木石镇敬老院 | 改造 | 已开工 | 80 | 未补贴 | 24 | 8 | 53 | 经审核，该项目已开工，依据消防检测面积该机构总面积共1616平，应改造床位53张。建议拨付核定床位补助70%的资金，省级补贴53张*3000元/张*0.7=11.13万元，市级补助53张*1000元/张*0.7=3.71万元。 |
| 5 | 台儿庄区 | 涧头集镇敬老院 | 改造 | 已开工 | 100 | 未补贴 | 30 | 10 | 100 | 经审核，建议拨付核定床位补助70%的资金，省级补贴100张*3000元/张*0.7=21万元，市级补助100张*1000元/张*0.7=7万元。 |
| 6 | 台儿庄区 | 运河街道敬老院 | 改造 | 未开工 | 50 | 未补贴 | 15 | 5 | 0 | 该机构未实际投入改造，建议不予补贴 |

附件3：                                        养老机构运营奖补审核表

| 序号 | 县（市区） | 机构名称 | 申请资金及人数 | 老年人满意率（%） | 拟审批意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 申报中度失能数 | 申报重度失能数 | 机构 星级 | 申请省级补助资金 （万元） | 申请市级补助资金 （万元） |  |  |
| 1 | 山亭区 | 山东银光福源健康养老中心 | 72 | 92 | 5 | 47.364 | 14.256 | 96 | 经现场核查，该项目申报材料齐全，申报的老年人名单中有4人不满60周岁，应予以核减，经复审符合补贴的中度失能老年人数量70人，重度失能老年人数量为90人，经评估组重新核算，建议省级资金补助46.068万元，市级资金补助13.86万元。 |
| 2 | 滕州市 | 滕州市澳康老年公寓 | 36 | 28 | 2 | 16.479 | 4.8555 | 96 | 经现场核查，该项目申报材料齐全，申报的老年人名单中有1人重复，应予以核减，经复审符合补贴的中度失能老年人数量为35人，重度失能老年人数量为28人，经评估组重新核算，建议省级资金补助16.3350 万元，市级资金补助4.8195万元。 |
| 3 | 市中区 | 市中区永安养护院 | 25 | 18 | 2 | 8.721 | 2.583 | 96 | 经现场核查，该项目申报材料齐全，申报的老年人名单中有1人不满60周岁，应予以核减，经复审符合补贴的中度失能老年人数量为25人，重度失能老年人数量为17人，经评估组重新核算，建议省级资金补助8.397万元，市级资金补助2.475万元。 |
| 4 | 薛城区 | 枣庄亲和源康养中心（薛城区） | 78 | 40 | 3 | 23.45 | 6.97 | 96 | 经现场核查，该项目申报材料齐全，经复审符合补贴的中度失能老年人数量为76人，重度失能老年人数量为40人，经评估组重新核算，建议省级资金补助18.34 万元，市级资金补助5.22万元。 |